## Slide 1
本PPT为《帮助HR在企业快速落地OKR 》直播课件内容
直播回看地址： （在页面中点击观看回放，注册后即可观看） https://app.ma.scrmtech.com/meetings/MeetingPc/Detail?pf_uid=13363_1571&id=21538&source=2&pf_type=3&channel_id=3670&channel_name=%E5%8D%9A%E5%AE%A2&tag_id=3e768162b06059af

## Slide 2
OKR
从认识到落地
认知 碰撞 共建

## Slide 3
OKR核心概念

## Slide 4
Objectives 目标 接下来最想要干什么
Key Results 关键结果 什么样的结果出现表明我们干成了这件事？

## Slide 5
1、是否当下最紧要的那（几）个
2、既有自上而下，又有自下而上
3、激动人心
4、公司上下统一对齐
5、分清目标层级，不跨越主导权
6、简单定性的描述
有效“目标”的标准

## Slide 6
“我们如何知道自己是否达成了目标要求 ?” 量化的、可衡量的
关键结果
• 客户留存率达到95%
• 发布两个迭代版本
• 微信公众平台订阅数量达到8万
关键结果（OKR中的KR）
走多远多深多快？

## Slide 7
至少应确保
Key Results的标准
最好能确保
1、“关键”而非“全部”
2、“结果”而非“过程”
3、可衡量
5、简单明了让所有人都能明白
6、设立富有挑战性的结果值
1、部门间上下级协同一致
2、适应固定周期的更新
3、实施者本人设定
4、积极正向的表述

## Slide 8
三种常见类型的关键结果
基准类
度量类
里程碑
过去没有数据指标可以参考
如：周访问量不低于5000
定量结果
如：续约率提高至90%
目标实现过程中的关键节点
如： 完成通知功能开发

## Slide 9
OKR的周期
找到最适合的工作节奏

## Slide 10
是OKR最重要的部分
OKR的更新
是一个沟通、反馈、校对的过程

## Slide 12
周一会议
回顾目标“O”以及“KR”
评估OKR状态，更新KR信心指数
分析并记录当前遇到的问题，群策群力沟通解决
设定当周P1、P2
保持客观、依据、批判的态度

## Slide 13
此项P1与KR的关联是什么？
完成此项P1预计会达到什么结果\希望达到什么目的？
当周除了这个P1还有那些其他重要或者必须要做的事情？
评估哪件事情是最符合当周的P1?

## Slide 14
糖果派对
回顾当周P1的完成情况
展示个人当周的成果和贡献
保持乐观、欣赏、鼓励的态度
教练式引导大家养成自发思考和自我驱动的思维方式

## Slide 15
本周P1完成了吗?
遇到了哪些困难，怎么克服的呢？
没完成是什么原因，客观的还是主观的，为了克服这个情况做了哪些努力呢？
没完成，那你做了哪些调整，为其他人的OKR或团队的OKR做了哪些其他的事情呢？

## Slide 16
OKR评分
季度初制定KR的同时，确定KR的评分标准
周期结束后，对KR进行逐个评分
参照之前确定好的评分标准，保持客观和批判把实际结果填进去

## Slide 17
目标：在库容不断增加的情况下，服务质量保持不变；
关键结果：
客服团队
KR1：客户咨询首次反应时间缩短在30分钟内，
24小时内反馈投诉的处理结果；
KR2：12月当月客户满意度达到96%以上；
产品团队
KR1：支持搭建在线客服反应时间监控系统；
校对前：

## Slide 18
每个目标都是我们提出的一个假设
假设随着库容的不断增加，在不增加人力的情况下，怎么保持服务质量不下降？
个人效率提升、 个人能力提升、 用工具代替人力 … …
流程+标准化
加速流程
优化流程
-精简、替换、整合
专业知识巩固
个人服务范围拓宽
沟通效率及能力提升
可靠稳定的第三方
全面准确的知识库

## Slide 19
目标：大幅提升售后服务能力；
售后团队
KR1：客户咨询首次反应时间缩短在5分钟内；
KR2：24小时内反馈特殊投诉处理结果；
KR3：人均服务客户数达到800家；
产品团队
KR1：10月18号前搭建在线客服反应时间监控系统；
培训团队
KR1：找到一款稳定可靠的第三方工具，用工具承接售后30%的基础问答工作；
校对后：

## Slide 20
目标用一句话描述，复合型目标应当进行拆分
KR是一个必要的结果，避免使用帮助、支持、协助等模糊词汇

## Slide 21
每个目标都是我们提出的一个假设
回顾目标不仅仅是回顾“O”,而是回顾制定目标时提出的一系列假设
当初的假设还成立吗？
识别变化、适应变化、应对变化、快速调整

## Slide 22
帮助识别高绩效员工
发现员工存在的问题和短板，给与引导和帮助
保持客观和批判

## Slide 23
如果依照OKR的评分逻辑，我们应该几乎没有任何⼀组的KR得到过9分，
6-7的完成度也已十分罕见，
甚至还多次出现过得0分的OKR实施。

## Slide 24
粉丝福利——2款明星产品免费试用
1、蚂蚁工资条，一键群发工资条
从每个月困扰HR的工资条发放出发，设计了一键群发工资条工具。HR只需要将相应的工资表格上传，平台就能自动解析生成工资条进行群发。员工可通过邮件、微信、短信等方式进行查看。产品上线至今，已累计为超过1000万员工提供工资条服务。
点击免费试用：https://gzt.mayihr.com/event/adver2?from=mayiblog_mb
2、蚂蚁HR，网上缴纳社保公积金
帮助中小企业代缴社保及公积金、代发工资、申报个税，利用蚂蚁HR人力资源系统，可在线完成所有办理，省去每月跑社保公积金中心的麻烦。
点击免费注册：https://www.mayihr.com/event/event_2.php?from=mayiblog_mb

## Slide 25
谢谢观看！